- Информация  о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007года №185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в муниципальном образовании «Энемское городское поселение» в 2012году.

Дата публикации: 4  апреля 2012 года

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Адрес многоквартирного дома: пгт. Энем, пер. Ильницкого 6

Предмет договора: капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, водоотведения многоквартирного дома. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (электричество и холодное водоснабжение) и  тепловой узел  управления с автоматическим регулятором (тепло и горячее водоснабжение) многоквартирного дома. Проведение энергетического обследования, изготовление и оформление энергопаспорта многоквартирного дома.

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 2.612.000руб.

Заказчик: ТСЖ «Союз».ИНН 0107019893, пгт. Энем, пер Ильницкого 6,

Тел.сот. 8-960-48-53-260, председатель правления ТСЖ «Союз» Науменко Анна Ивановна.

Организатор конкурса: Администрация МО «Энемское городское поселение», пгт. Энем, ул. Чкалова 13каб. №6, тел. 8-87771-44-2-71, электронная почта admin_mo_egp@mail.ru, контактное лицо: Сихаджок Аслан Даутович.

Дата начала работ: апрель 2012г.

Место  приема  заявок и вскрытие конвертов: Администрация МО «Энемское городское поселение», пгт. Энем, ул. Чкалова 13каб. №6

Срок подачи заявок на участие в конкурсе: началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем опубликования и размещения на официальном сайте настоящего извещения о проведении конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день начала рассмотрения заявок  16.04. 2012 в 12 часов 00 минут

конкурсная документация и требования   размещены  на официальном  сайте www.enems.ru

- Информация  о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007года №185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в муниципальном образовании «Энемское городское поселение» в 2012году.

Дата публикации :  4 апреля 2012 года

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Адрес многоквартирного дома: пгт. Энем, ул..Ильницкого 5

Предмет договора: капитальный ремонт шатровой  кровли,  капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, электроснабжения, водоотведения многоквартирного дома. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов ( электричество и холодное водоснабжение) и  тепловой узел  управления с автоматическим регулятором (тепло) многоквартирного дома. Проведение энергетического обследования, изготовление и оформление энергопаспорта многоквартирного дома, ремонт фасада.

Начальная (максимальная) цена договора подряда: кровля -1.550.000руб.;  внутридомовой инженерной системы, узлы учета и энергообследование – 1.088.000,  ремонт фасада – 350.000руб.

Заказчик: ТСЖ «Ивушка».ИНН 0107017399, пгт. Энем, ул. Ильницкого 5,

Тел.сот. 8-918-23-46-407  председатель правления ТСЖ «Ивушка» Бесленей  Аминат Гучипсовна.

Организатор конкурса: Администрация МО «Энемское городское поселение», пгт. Энем, ул. Чкалова 13каб. №6, тел. 8-87771-44-2-71, электронная почта admin_mo_egp@mail.ru, контактное лицо: Сихаджок Аслан Даутович.

Дата начала работ: апрель 2012г.

Место  приема  заявок и вскрытие конвертов: Администрация МО «Энемское городское поселение», пгт. Энем, ул. Чкалова 13каб. №6

Срок подачи заявок на участие в конкурсе: началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем опубликования и размещения на официальном сайте настоящего извещения о проведении конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день начала рассмотрения заявок 16.04. 2012 в 12 часов 00 минут

конкурсная документация и требования   размещены  на официальном  сайте www.enems.ru

- Информация  о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007года №185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в муниципальном образовании «Энемское городское поселение» в 2012году.

Дата публикации :  4  апреля 2012 года

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Адрес многоквартирного дома: пгт. Энем, ул..Коммунистическая 1

Предмет договора: капитальный ремонт шатровой  кровли,  капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, электроснабжения, водоотведения многоквартирного дома. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов ( электричество и холодное водоснабжение) многоквартирного дома. Проведение энергетического обследования, изготовление и оформление энергопаспорта многоквартирного дома, ремонт фасада.

Начальная (максимальная) цена договора подряда: кровля -353.000руб.;  внутридомовые инженерные сети, узлы учета и энергообследование – 244.000,  ремонт фасада – 140.000руб.

Заказчик: ТСЖ «Ивушка».ИНН 0107017399, пгт. Энем, ул. Ильницкого 5,

Тел.сот. 8-918-23-46-407  председатель правления ТСЖ «Ивушка» Бесленей  Аминат Гучипсовна.

Организатор конкурса: Администрация МО «Энемское городское поселение», пгт. Энем, ул. Чкалова 13каб. №6, тел. 8-87771-44-2-71, электронная почта admin_mo_egp@mail.ru, контактное лицо: Сихаджок Аслан Даутович.

Дата начала работ: апрель 2012г.

Место  приема  заявок и вскрытие конвертов: Администрация МО «Энемское городское поселение», пгт. Энем, ул. Чкалова 13каб. №6

Срок подачи заявок на участие в конкурсе: началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем опубликования и размещения на официальном сайте настоящего извещения о проведении конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день начала рассмотрения заявок 16.04. 2012 в 12 часов 00 минут

конкурсная документация и требования   размещены  на официальном  сайте www.enems.ru

- Информация  о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007года №185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в муниципальном образовании «Энемское городское поселение» в 2012году.

Дата публикации :  4 апреля 2012 года

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Адрес многоквартирного дома: пгт. Энем, ул..Коммунистическая 4

Предмет договора: капитальный ремонт шатровой  кровли,  капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, электроснабжения, водоотведения многоквартирного дома. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов ( электричество и холодное водоснабжение) многоквартирного дома. Проведение энергетического обследования, изготовление и оформление энергопаспорта многоквартирного дома, ремонт фасада.

Начальная (максимальная) цена договора подряда: кровля -346 000руб.;  внутридомовые инженерные сети, узлы учета и энергообследование – 263000,  ремонт фасада – 140000руб.

Заказчик: ТСЖ «Ивушка».ИНН 0107017399, пгт. Энем, ул. Ильницкого 5,

Тел.сот. 8-918-23-46-407  председатель правления ТСЖ «Ивушка» Бесленей  Аминат Гучипсовна.

Организатор конкурса: Администрация МО «Энемское городское поселение», пгт. Энем, ул. Чкалова 13каб. №6, тел. 8-87771-44-2-71, электронная почта admin_mo_egp@mail.ru, контактное лицо: Сихаджок Аслан Даутович.

Дата начала работ: апрель 2012г.

Место  приема  заявок и вскрытие конвертов: Администрация МО «Энемское городское поселение», пгт. Энем, ул. Чкалова 13каб. №6

Срок подачи заявок на участие в конкурсе: началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем опубликования и размещения на официальном сайте настоящего извещения о проведении конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день начала рассмотрения заявок 16.04. 2012 в 11 часов 00 минут

конкурсная документация и требования   размещены  на официальном  сайте www.enems.ru

- Информация  о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007года №185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в муниципальном образовании «Энемское городское поселение» в 2012году.

Дата публикации : 4 апреля 2012 года

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Адрес многоквартирного дома: пгт. Энем, ул..Перова 79

Предмет договора: устройство шатровой  кровли,  капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодного и горячего  водоснабжения, электроснабжения, водоотведения многоквартирного дома. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов ( электричество и холодное водоснабжение) и  тепловой узел  управления с автоматическим регулятором (тепло и ГВС) многоквартирного дома. Проведение энергетического обследования, изготовление и оформление энергопаспорта многоквартирного дома.

Начальная (максимальная) цена договора подряда: устройство шатровой  кровли -2.680.000руб.;  внутридомовые инженерные сети, узлы учета(электричество, холодное  и горячее водоснабжение), узел  управления с автоматическим регулятором (тепло, ГВС) , энергообследование – 2.670.250.

Заказчик: управляющая организация ООО «Теплоэнерго» ИНН 0106010908, пгт. Энем, ул. Красная2,

Тел. раб. 8-87771-42-830: директор ООО «Теплоэнерго»  Савв Руслан Сафербиевич.

Организатор конкурса: Администрация МО «Энемское городское поселение», пгт. Энем, ул. Чкалова 13каб. №6, тел. 8-87771-44-2-71, электронная почта admin_mo_egp@mail.ru, контактное лицо: Сихаджок Аслан Даутович.

Дата начала работ: апрель 2012г.

Место  приема  заявок и вскрытие конвертов: Администрация МО «Энемское городское поселение», пгт. Энем, ул. Чкалова 13каб. №6

Срок подачи заявок на участие в конкурсе: началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем опубликования и размещения на официальном сайте настоящего извещения о проведении конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день начала рассмотрения заявок 16.04. 2012 в 12 часов 00 минут

конкурсная документация и требования   размещены  на официальном  сайте www.enems.ru

- Информация  о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007года №185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в муниципальном образовании «Энемское городское поселение» в 2012году.

Дата публикации :  04 апреля 2012 года

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Адрес многоквартирного дома: пгт. Энем, ул.Чкалова 12

Предмет договора: капитальный ремонт шатровой  кровли,  капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодного и горячего  водоснабжения, электроснабжения, водоотведения многоквартирного дома. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов ( электричество и холодное водоснабжение) и  тепловой узел  управления с автоматическим регулятором (тепло и ГВС) многоквартирного дома. Проведение энергетического обследования, изготовление и оформление энергопаспорта многоквартирного дома.

Начальная (максимальная) цена договора подряда: капитальный ремонт кровли -1.600.000руб.;  внутридомовые инженерные сети, узлы учета (электричество, холодное водоснабжение), узел  управления с автоматическим регулятором (тепло, ГВС) , энергообследование– 704.000.

Заказчик: управляющая организация ООО «Теплоэнерго» ИНН 0106010908, пгт. Энем, ул. Красная2,

Тел. раб. 8-87771-42-830: директор ООО «Теплоэнерго»  Савв Руслан Сафербиевич.

Организатор конкурса: Администрация МО «Энемское городское поселение», пгт. Энем, ул. Чкалова 13каб. №6, тел. 8-87771-44-2-71, электронная почта admin_mo_egp@mail.ru, контактное лицо: Сихаджок Аслан Даутович.

Дата начала работ: апрель 2012г.

Место  приема  заявок и вскрытие конвертов: Администрация МО «Энемское городское поселение», пгт. Энем, ул. Чкалова 13каб. №6

Срок подачи заявок на участие в конкурсе: началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем опубликования и размещения на официальном сайте настоящего извещения о проведении конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день начала рассмотрения заявок 16.04. 2012 в 12 часов 00 минут

конкурсная документация и требования   размещены  на официальном  сайте www.enems.ru

- Информация  о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007года №185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в муниципальном образовании «Энемское городское поселение» в 2012году.

Дата публикации :  04 апреля 2012 года

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Адрес многоквартирного дома: пгт. Энем, ул..Перова 81

Предмет договора: устройство шатровой  кровли,  капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодного и горячего  водоснабжения, электроснабжения, водоотведения многоквартирного дома. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов ( электричество и холодное водоснабжение) и  тепловой узел  управления с автоматическим регулятором (тепло и ГВС) многоквартирного дома. Проведение энергетического обследования, изготовление и оформление энергопаспорта многоквартирного дома.

Начальная (максимальная) цена договора подряда: устройство шатровой кровли -2.728.000руб.;  внутридомовые инженерные сети, узлы учета(электричество, холодное  и горячее водоснабжение), узел  управления с автоматическим регулятором (тепло, ГВС) , энергообследование– 2.925.000.

Заказчик: ТСЖ «Радуга». ИНН 0107019854, пгт. Энем, ул. Перова81,

Тел.сот. 8-988-47-04-774  председатель правления ТСЖ «Радуга»  Рыжих Роман Генадиевич.

.

Организатор конкурса: Администрация МО «Энемское городское поселение», пгт. Энем, ул. Чкалова 13каб. №6, тел. 8-87771-44-2-71, электронная почта admin_mo_egp@mail.ru, контактное лицо: Сихаджок Аслан Даутович.

Дата начала работ: апрель 2012г.

Место  приема  заявок и вскрытие конвертов: Администрация МО «Энемское городское поселение», пгт. Энем, ул. Чкалова 13каб. №6

Срок подачи заявок на участие в конкурсе: началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем опубликования и размещения на официальном сайте настоящего извещения о проведении конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день начала рассмотрения заявок 16.04. 2012 в 12 часов 00 минут

конкурсная документация и требования   размещены  на официальном  сайте www.enems.ru

- Информация  о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007года №185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в муниципальном образовании «Энемское городское поселение» в 2012году.

Дата публикации :  04 апреля 2012 года

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Адрес многоквартирного дома: пгт. Энем, ул..Перова 81/1

Предмет договора:   капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодного и горячего  водоснабжения, электроснабжения, водоотведения многоквартирного дома. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов ( электричество и холодное водоснабжение) и  тепловой узел  управления с автоматическим регулятором (тепло и ГВС) многоквартирного дома. Проведение энергетического обследования, изготовление и оформление энергопаспорта многоквартирного дома.

Начальная (максимальная) цена договора подряда:   внутридомовые инженерные сети, узлы учета(электричество, холодное  и горячее водоснабжение), узел  управления с автоматическим регулятором (тепло, ГВС) , энергообследование– 2.780.000.

Заказчик: ТСЖ «Радуга». ИНН 0107019854, пгт. Энем, ул. Перова81,

Тел.сот. 8-988-47-04-774  председатель правления ТСЖ «Радуга»  Рыжих Роман Генадиевич.

.

Организатор конкурса: Администрация МО «Энемское городское поселение», пгт. Энем, ул. Чкалова 13каб. №6, тел. 8-87771-44-2-71, электронная почта admin_mo_egp@mail.ru, контактное лицо: Сихаджок Аслан Даутович.

Дата начала работ: апрель 2012г.

Место  приема  заявок и вскрытие конвертов: Администрация МО «Энемское городское поселение», пгт. Энем, ул. Чкалова 13каб. №6

Срок подачи заявок на участие в конкурсе: началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем опубликования и размещения на официальном сайте настоящего извещения о проведении конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день начала рассмотрения заявок 16.04. 2012 в 11 часов 00 минут

конкурсная документация и требования   размещены  на официальном  сайте www.enems.ru

| Информация о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007года №185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в муниципальном образовании «Энемское городское поселение» в 2012году. |  |
| --- | --- |

Дата публикации : 04 апреля 2012 года

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Адрес многоквартирного дома: пгт. Энем, ул.Чкалова 15

Предмет договора: капитальный ремонт  шатровой  кровли,  капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодного и горячего  водоснабжения, электроснабжения, водоотведения многоквартирного дома. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов ( электричество и холодное водоснабжение) и  тепловой узел  управления с автоматическим регулятором (тепло и ГВС) многоквартирного дома. Проведение энергетического обследования, изготовление и оформление энергопаспорта многоквартирного дома.

Начальная (максимальная) цена договора подряда: устройство шатровой кровли -2.928.000руб.;  внутридомовые инженерные сети, узлы учета(электричество, холодное  и горячее водоснабжение), узел  управления с автоматическим регулятором (тепло, ГВС) , энергообследование– 4.489.800.

Заказчик: ТСЖ «Успех». ИНН 0107019861, пгт. Энем, ул. Чкалова 15,

Тел.сот.  8-928-84-34-562, председатель правления ТСЖ «Успех»  Мурадова Светлана Халидовна

.

Организатор конкурса: Администрация МО «Энемское городское поселение», пгт. Энем, ул. Чкалова 13каб. №6, тел. 8-87771-44-2-71, электронная почта admin_mo_egp@mail.ru, контактное лицо: Сихаджок Аслан Даутович.

Дата начала работ: апрель 2012г.

Место  приема  заявок и вскрытие конвертов: Администрация МО «Энемское городское поселение», пгт. Энем, ул. Чкалова 13каб. №6

Срок подачи заявок на участие в конкурсе: началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем опубликования и размещения на официальном сайте настоящего извещения о проведении конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день начала рассмотрения заявок 16.04. 2012 в 11 часов 00 минут

конкурсная документация и требования   размещены  на официальном  сайте www.enems.ru

«Об  утверждении порядка привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии  с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

# В соответствии с  Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  на основании ведомственной целевой  программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования «Энемское городское поселение» в 2012году», а так же постановления главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» от 21.01.2010г.№7.1 "О мерах по формированию благоприятных  условий для образования и эффективной деятельности товариществ собственников жилья"

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить:

1.1. Порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (приложение № 1).

1.2.Положение о конкурсных комиссиях по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций  для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (приложение № 2).

1.3.Конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (приложение № 3).

# 2. Организационно-правовому  отделу обеспечить размещения текста настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».

# 3.  Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на  заместителя главы администрации  А.Д. Сихаджок.

# 4.   Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его подписания.

# Глава администрации

# МО «Энемское городское поселение»                                  Х.Н.Хотко

# Проект внесен отделом

# по земельно-имущественным

# отношениям

# Ведущий специалист по имуществу                                             А.Б. Лаюк

# Проект согласован:

# Зам. главы администрации                                                      А.Д. Сихаджок

# Главный специалист- юрист                                                   А.Р. Калакуток

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

Постановлением главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение»

«26»марта2012г. №23

Порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ

по капитальному ремонту многоквартирных домов в МО «Энемское городское поселение»

- Участники конкурсных процедур

  - Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов путем проведения открытого конкурса осуществляется товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, либо выбранной собственниками помещений в многоквартирных домах управляющей организацией (далее – заказчик).

  - Заказчик осуществляет следующие функции:

а) определяет во взаимодействии с муниципальной администрацией:

- предмет конкурса;

- срок проведения конкурса;

б) утверждает конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее – конкурсная документация);

в) участвует в формировании и работе конкурсных комиссий по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее – конкурсные комиссии);

г) совместно с организатором конкурса отвечает на вопросы участников конкурса, вносит изменения в конкурсную документацию и порядок проведения конкурса;

д) заключает договор подряда с победителем конкурса.

  - Организатором открытого конкурса по привлечению подрядных организаций является орган, определенный администрацией муниципального образования.

  - Допускается выполнение функций организатора конкурса самим заказчиком во взаимодействии c администрацией муниципального образования.

  - Организатор конкурса осуществляет следующие функции:

- разрабатывает конкурсную документацию на основании утвержденной муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и решений собраний собственников помещений в многоквартирных домах и передает ее на утверждение заказчику;

- в порядке, установленном пунктом 2 настоящего порядка, публикует информацию о проведении конкурса и конкурсную документацию;

- назначает представителя организатора по взаимодействию с участниками конкурса, выделяет ему рабочее место  и предоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты);

- через назначенного представителя отвечает на вопросы участников конкурса, привлекая при необходимости заказчика;

- при необходимости совместно с заказчиком вносит изменения в конкурсную документацию, сроки и порядок проведения конкурса;

- осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок;

- предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками и участвует через своего представителя в этой процедуре;

- предоставляет помещение для заседаний конкурсной комиссии и участвует через своего представителя (представителей) в работе конкурсной комиссии;

- ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование в порядке, установленном пунктом 2 настоящего порядка;

- оповещает в письменном виде победителя конкурса;

- организует получение, возврат и удержание обеспечений конкурсных заявок (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);

- направляет информацию о результатах конкурса в  администрацию муниципального образования в течение пяти рабочих дней.

  - Подготовка конкурсной документации осуществляется организатором конкурса в соответствии с Типовой конкурсной документацией по проведению открытого конкурса  на  выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

  - Участниками конкурса могут быть компании, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющую предмет конкурса и соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации.

- Порядок опубликования информации о конкурсе

  - Официальная информация о конкурсе (извещение о проведении открытого конкурса по форме согласно приложению 1.1 к настоящему Порядку, конкурсная документация, протоколы заседаний конкурсных комиссий), публикуется организатором конкурса на интернет-сайте, а извещение о проведении открытого конкурса, кроме того, - в печатных средствах массовой информации.

  - Дополнительно информация о проведении конкурса должна быть опубликована на сайте государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. При этом информация о конкурсе должна содержать ссылку на интернет-сайт с официальной информацией о конкурсе.

  - По решению организатора конкурса информация о проведении конкурса может размещаться в печатных и электронных средствах массовой информации либо дополнительно распространяться претендентам на участие в конкурсе путем индивидуальной адресной рассылки.

3. Порядок  подачи и  рассмотрения  заявок.

  - Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации.

3.2. В конкурсной документации может быть предусмотрена необходимость внесения претендентом на участие в конкурсе  на счет организатора конкурса денежных средств в размере 3 % от максимальной (начальной) цены договора подряда в качестве обеспечения заявки.

Под начальной (максимальной) ценой договора подряда здесь и далее понимается указанная в ведомственной целевой  программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования «Энемское городское поселение» в 2012году»  по проведению капитального ремонта многоквартирных домов стоимость  работ по проведению капитального ремонта конкретного многоквартирного дома, уменьшенная на предусмотренные сметой расходы на оплату работ по строительному контролю и по проведению энергетического обследования этого дома после завершения капитального ремонта.

  - Конкурсные заявки, поданные участниками и зарегистрированные организатором конкурса, а также конверты с изменениями к ним, хранятся вместе с книгой регистрации в специальном сейфе или в помещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной документации несет организатор конкурса.

3.4. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией, которая создается в порядке, установленном Типовым Положением о конкурсных комиссиях по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

3.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится не менее чем через 10 календарных дней после опубликования информации о конкурсе. Дата, время и место вскрытия конвертов указывается в извещении о проведении конкурса.

  - В случае внесения изменений в конкурсную документацию организатор конкурса имеет право перенести дату вскрытия конвертов, но не более чем на 10 календарных дней. Организатор конкурса не позднее, чем за 5 календарных дней до новой даты вскрытия конвертов публикует объявление о переносе с указанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов с заявками.

3.7. Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурса является публичной, на нее приглашаются представители всех участников конкурса, подавших конкурсные заявки.

3.8. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке их регистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждой вскрытой конкурсной заявке:

-наименование участника конкурса;

- должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия;

- наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);

- предлагаемые участниками конкурса условия (цена договора подряда, срок выполнения работ);

- другая информация на усмотрение организатора конкурса.

3.9. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаются к рассмотрению.

  - Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом (приложение 3.1 к настоящему Порядку).

3.11. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе организатор конкурса в срок 2 рабочих дня с момента подписания протокола вскрытия заявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причин отказа.

  - Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками, и определения победителя конкурса. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом (приложение 4.1 к настоящему Порядку).

  - Протокол оценки и сопоставления заявок должен быть составлен и опубликован в срок 5 календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками.

  - Договор подряда заключается с победителем конкурса в срок 10 календарных дней с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок.

  - Если победитель конкурса уклонился от заключения договора или не представил надлежащее обеспечение обязательств по  договору, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика. В этом случае заказчик заключает договор подряда с участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

3.16. Если участник, в заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора или не представил надлежащее обеспечение исполнения договора, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) также удерживается в пользу заказчика. В этом случае проводится повторный конкурс.

3.17. Конкурс объявляется конкурсной комиссией не состоявшимся в следующих случаях:

- если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

- если всем участником отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок;

- если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

3.18. В случае, если к конкурсу допущена только одна заявка, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником конкурса, подавшим эту заявку. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участников в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

В случае если участник, подавший эту заявку, использует упрощенную систему налогообложения, то предлагаемая таким участникам в заявке на участие в конкурсе цена договора, определенная с учетом положений абзаца второго пункта 3.2. настоящего Порядка,  указывается в размере меньшем по сравнению с начальной (максимальной) ценой, указанной в конкурсной документации, на сумму разницы между величинами налога на добавленную стоимость и налога, который подлежит уплате данным участником по упрощенной системе налогообложения. При этом с данным участником заключается дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение дополнительных видов (объемов) работ на этом же доме на сумму образовавшейся экономии. Допускается консолидации сумм образовавшейся экономии по всем (нескольким) домам. В этом случае консолидированная(ые) сумма(ы) с соблюдением порядка использования неизрасходованных при реализации региональных адресных программ денежных средств (решение правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 5 августа 2008 года протокол № 27 (в редакции протокола от 16 июня 2011 года № 255) может(гут) быть направлена(ы) на выполнение дополнительных видов (объемов) работ на одном (нескольких) домах, включенных в ведомственную целевую  программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования «Энемское городское поселение» в 2012году» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, на основании дополнительного(ых) соглашения(й) между заказчиком(ами) и участником(ами) конкурса(ов) по данному(ым) дому(ам). При этом подписанию дополнительного(ых) соглашения(ий) должно предшествовать принятие общим собранием собственников помещений в этом(их) многоквартирном(ых) доме(ах) решения о выполнении конкретных дополнительных видов (объемов) работ и увеличении объемов долевого финансирования за счет средств собственников помещений в данном (многоквартирном(ых) доме(ах).

В дополнительное соглашение могут быть включены только определенные заказчиком и согласованные с участником конкурса виды работ, указанные в части 3 статьи 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также их объемы. Сроки выполнения работ, в том числе указанные в дополнительном соглашении, увеличению не подлежат. В случае уклонения такого участника от заключения договора обеспечение его заявки (если обеспечением заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика и проводится повторный конкурс.

3.19. В случае, если по итогам открытого конкурса цена договора подряда по конкретному дому определена в размере меньшем, чем начальная (максимальная) цена, указанная в конкурсной документации (в том числе по причине использования победителем конкурса упрощенной системы налогообложения) с победителем конкурса заключается дополнительное соглашение к договору подряда на выполнение дополнительных видов (объемов) работ на этом же доме на сумму образовавшейся по итогам конкурса экономии. Допускается консолидация сумм образовавшейся экономии по всем (нескольким) домам. В этом случае консолидированная(ые) сумма(ы) с соблюдением Порядка использования неизрасходованных при реализации региональных адресных программ денежных средств (решение правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 5 августа 2008 года протокол № 27 (в редакции протокола от 16 июня 2011 года № 255) может(гут) быть направлена(ы) на выполнение дополнительных видов (объемов) работ на одном (нескольких) домах, включенных  в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, на основании дополнительного(ых) соглашения(й) между заказчиком(ами) и победителем(ями) конкурса по данному(ым) дому(ам). При этом подписанию дополнительного соглашения должно предшествовать принятие общим собранием собственников помещений в этом(их) многоквартирном(ых) доме(ах) решения о выполнении конкретных  дополнительных видов (объемов) работ и увеличении объемов долевого финансирования.

В дополнительное соглашение могут быть включены только определенные заказчиком и согласованные с победителем конкурса виды работ, указанные в части 3 статьи 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года          № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также их объемы. Сроки выполнения работ, в том числе указанные в дополнительном соглашении, увеличению не подлежат.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1

к Порядку привлечения подрядных                 организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: ______________________________________________

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Адрес многоквартирного дома: ____________________________________________

_____________________________________________________________________________

Предмет договора:________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Заказчик ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо заказчика)

Организатор конкурса ____________________________________________________

______________________________________________________________________________

(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты,  контактное лицо организатора конкурса)

Начальная (максимальная) цена договора подряда: _________________________

______________________________________________________________________ рублей,

Начало работ:_______________________________________________________

Срок подачи заявок на участие в конкурсе: началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем опубликования или размещения на официальном сайте настоящего извещения о проведении конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день начала рассмотрения заявок в _________часов»;

- Официальный интернет-сайт для публикации  _______________________________

- _________________________________________________________________________________

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками _________________________

______________________________________________________________________________

Приложение: конкурсная документация, размещаемая на официальном сайте в сети Интернет.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение»

«26» марта 2012г. №23

Типовое Положение о конкурсных комиссиях по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

- Конкурсные комиссии по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее – комиссии или конкурсные комиссии) являются временными специально уполномоченными органами и создаются для рассмотрения, сопоставления и оценки предложений (далее – конкурсная заявка или заявка) претендентов, пожелавших принять участие в открытом конкурсе (далее – участники конкурса), а также для определения победителя конкурса.

- Персональный состав конкурсных комиссий членов формируется организатором конкурса из числа представителей, кандидатуры которых утверждаются администрацией муниципального образования и заказчиком (Приложение 2.1).

- Администрация муниципального образования включает в состав комиссии представителей, обеспечивающих управление адресной (муниципальной) программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, представителей, осуществляющих функции надзора в области строительства.

4.	Заказчик включает в состав комиссии: представителя общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах (председателя собрания собственников помещений или иного представителя по решению общего собрания  собственников помещений в многоквартирном доме); представителя управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, уполномоченного на осуществление надзора над проводимыми подрядной организацией работами.

5.	Заказчик может включить в состав комиссии представителя сторонней организации, уполномоченной на осуществление надзора над проводимыми подрядной организацией работами (при наличии). При осуществлении надзора над работами, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» организация должна иметь свидетельство о допуске к таким видам работ, выданное саморегулируемой организацией.

6.	В состав конкурсной комиссии может быть включен представитель некоммерческой организации, представляющий интересы потребителей результатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

- Сбор членов конкурсной комиссии на заседания и проведение заседаний проводит организатор конкурса.

- Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформляет и подписывает протокол вскрытия конвертов (приложение 2.2.);

- осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок, оформляет и подписывает соответствующие протоколы (приложение 2.3.; приложение 2.3.1..);

- определяет победителя конкурса или принимает иное решение по результату конкурса.

- Конкурсная комиссия имеет право запрашивать и получать от участников конкурса информацию, необходимую для осуществления работы комиссии.

- Конкурсная комиссия проводит свои заседания в сроки и в порядке, определенном соответствующей конкурсной документацией, а также настоящим Положением.

- Комиссию возглавляет председатель, назначаемый организатором конкурса из числа представителей заказчика. Заместитель председателя комиссии назначается организатором конкурса из числа представителей   администрации муниципального образования.

- Заседание комиссии проводит председатель комиссии. В случае отсутствия председателя заседание комиссии проводит заместитель председателя комиссии.

- Ответственный секретарь комиссии назначается  организатором конкурса из числа представителей  администрации муниципального образования.

- Решения комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствуют не менее чем две трети от ее состава, при обязательном условии участия в заседании хотя бы одного представителя заказчика.

- Решения комиссии принимаются, если за их принятие проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

- Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими на заседании членами комиссии.

- Председатель комиссии (заместитель председателя в случае отсутствия председателя):

- руководит деятельностью комиссии;

- председательствует на заседаниях комиссии;

- несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и выполнение возложенных на комиссию задач;

- осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.

- Члены комиссии:

- участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию комиссии;

- участвуют в заседаниях комиссии;

- выполняют в установленные сроки поручения председателя комиссии, решения комиссии.

- Председатель и члены комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений, содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса.

- Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и другие члены комиссии не вправе  проводить переговоры с участниками во время процедур проведения конкурса за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.

- Комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников конкурса принимает решение об итогах конкурса.

22. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора подряда.

Приложение 2.1 к  типовому положению  о конкурсных комиссиях по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Об утверждении состава  конкурсной комиссии  при  проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в МО «Энемское городское поселение» в 2012году

Председатель комиссии – председатель правления товарищества собственников     жилья в случае рассмотрения лота по многоквартирному дому способ управления, в котором определен собственниками помещения  как ТСЖ, либо представитель управляющей организации в случае рассмотрения лота по многоквартирному дому способ управления, в котором определен как управляющая организация.

Заместитель председателя – представитель администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» - заместитель главы администрации.

Ответственный секретарь – представитель администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» – Главный специалист- юрист.

Члены конкурсной комиссии:

-----представитель министерства строительства, транспорта, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея;

----- представитель управления  государственных инспекций по надзору за строительством зданий, сооружений и эксплуатацией жилищного фонда Республики Адыгея;

-----представитель  общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2                                                                                             к  типовому положению  о конкурсных комиссиях по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

ПРОТОКОЛ

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

___________________________________					__________________

(место проведения вскрытия конвертов)						(дата)

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии ________________________________________________________

Зам.председателя комиссии_____________________________________________________

Секретарь комиссии ___________________________________________________________

Члены комиссии ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: _____________________________________________________________________________,

Время начала вскрытия конвертов __________________________________________

На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ФИО, должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ____________ заявок.

До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.

Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от следующих организаций:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса, адрес)

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе допускаются следующие организации:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.___________________________

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не допускаются следующие организации:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.___________________________

Председатель конкурсной комиссии ______________________________________________

Члены конкурсной комиссии ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.3

к  типовому положению  о конкурсных комиссиях по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

ПРОТОКОЛ

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

___________________________________________			__________________

(место проведения оценки и сопоставления заявок)				(дата)

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии ________________________________________________________

Заместитель председателя комиссии______________________________________________

Секретарь комиссии ___________________________________________________________

Члены комиссии ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок проступили заявки следующих участников конкурса:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса, адрес)

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 конкурсной документации.

Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и «Квалификация»  отражены в Приложении 2.4.к настоящему протоколу.

Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие номера:

- ________________________________________________________,

- _____________________________________________________,

- _____________________________________________________,

- ________________________________________________ и т.д.

Победителем конкурса признана ___________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации)

Организатору конкурса поручается;

- в срок 5 рабочих дней с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера.

Председатель комиссии ________________________________________________________

Заместитель председателя комиссии______________________________________________

Секретарь комиссии ___________________________________________________________

Члены комиссии ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

Приложение 2.3.1.

к протоколу оценки сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по капитальному ремонту многоквартирного дома

Оценка заявок по критериям и подкритериям

| № пп | Наименование участка | Дата и время регистрации заявки | Критерий «цена договора» |  | Критерий «срок выполнения работ» |  | Критерий «квалификация» |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | подкритерии |  |  |  |  |  |  |  | балл |  |
|  |  |  | рублей | балл | показатель | балл | Опыт работы | Штрафной балл | Квалификация персонала | Штрафной балл | Соблюдение техники безопасности | Штрафной балл | Проигранные арбитражные дела | Штрафной балл |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |

Председатель комиссии ________________________________________________________

Заместитель председателя комиссии______________________________________________

Секретарь комиссии ___________________________________________________________

Члены комиссии ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(ФИО)

Приложение 3

Утверждено постановлением

гавы администрации МО

«Энемское городское поселение»

Хотко Х.Н.

«26» марта 2012год  №23

Конкурсная документация по проведению конкурса для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с  Федеральным законом  от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"  в муниципальном образовании «Энемское городское поселение» в 2012 году

1. Общие положения.

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение  работ по капитальному ремонту многоквартирных домов жилищного фонда  муниципального образования «Энемское городское поселение»:

| № лота | Наименование и адрес объекта | Вид выполняемых работ | требование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт многоквартирного дома № 6 по пер. Ильницкого, пгт. Энем | капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, водоотведения многоквартирного дома. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов ( электричество и холодное водоснабжение) и тепловой узел управления с автоматическим регулятором (тепло и горячее водоснабжение) многоквартирного дома. Проведение энергетического обследования, изготовление и оформление энергопаспорта многоквартирного дома. В цену договора подряда входят так же изготовление проектно-сметной документации, технических условий и проведение экспертизы. | Существующие стальные трубопроводы заменить на полипропиленовые трубы (далее ППР) соответствующего диаметра и для канализации( водоотведение) в подвале дома - П/Э Д 160мм. Узел учета тепловой энергии, обеспечивающий измерение и регистрацию расхода и параметров теплоносителя в соответствии с техническими условиями и схемой заказчика. |
| 2 | Капитальный ремонт многоквартирного дома № 5 по ул. Ильницкого, пгт. Энем | капитальный ремонт шатровой кровли (металлопрофильные листы), капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, электроснабжения, водоотведения многоквартирного дома. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов ( электричество и холодное водоснабжение) и тепловой узел управления с автоматическим регулятором (тепло) многоквартирного дома. Проведение энергетического обследования, изготовление и оформление энергопаспорта многоквартирного дома, ремонт фасада. В цену договора подряда входят так же изготовление проектно-сметной документации, технических условий и проведение экспертизы. | Существующие стальные трубопроводы заменить на полипропиленовые трубы (далее ППР) соответствующего диаметра, канализация – П/Э Д110мм. Узел учета тепловой энергии, обеспечивающий измерение и регистрацию расхода и параметров теплоносителя в соответствии с техническими условиями и схемой заказчика. |
| 3 | Капитальный ремонт многоквартирного дома № 1по ул. Коммунистической,пгт.Энем | капитальный ремонт шатровой кровли (металлопрофильные листы), капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, электроснабжения, водоотведения многоквартирного дома. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов ( электричество и холодное водоснабжение) многоквартирного дома. Проведение энергетического обследования, изготовление и оформление энергопаспорта многоквартирного дома, ремонт фасада. В цену договора подряда входят так же изготовление проектно-сметной документации, технических условий и проведение экспертизы. | Существующие стальные трубопроводы заменить на полипропиленовые трубы (далее ППР) соответствующего диаметра, канализация – П/Э Д110мм. |
| 4 | Капитальный ремонт многоквартирного дома № 4 по ул.Коммунистической, пгт. Энем | капитальный ремонт шатровой кровли (металлопрофильные листы), капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, электроснабжения, водоотведения многоквартирного дома. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов ( электричество и холодное водоснабжение) многоквартирного дома. Проведение энергетического обследования, изготовление и оформление энергопаспорта многоквартирного дома, ремонт фасада. В цену договора подряда входят так же изготовление проектно-сметной документации, технических условий и проведение экспертизы. | Существующие стальные трубопроводы заменить на полипропиленовые трубы (далее ППР) соответствующего диаметра, канализация – П/Э Д110мм. |
| 5 | Капитальный ремонт многоквартирного дома № 79 по ул.Перова, пгт. Энем | устройство шатровой кровли (металлопрофильные листы), капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения многоквартирного дома. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов ( электричество и холодное водоснабжение) и тепловой узел управления с автоматическим регулятором (тепло и ГВС) многоквартирного дома. Проведение энергетического обследования, изготовление и оформление энергопаспорта многоквартирного дома. В цену договора подряда входят так же изготовление проектно-сметной документации, технических условий и проведение экспертизы. | Кровля - в соответствии с проектно- сметной документацией заказчика. Существующие стальные трубопроводы заменить на полипропиленовые трубы (далее ППР) соответствующего диаметра и для канализации( водоотведение) в подвале дома - П/Э Д 160мм. Узел учета тепловой энергии, обеспечивающий измерение и регистрацию расхода и параметров теплоносителя в соответствии с техническими условиями и схемой заказчика. |
| 6 | Капитальный ремонт многоквартирного дома № 81 по ул.Перова, пгт. Энем | устройство шатровой кровли (металлопрофильные листы), капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения многоквартирного дома. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов ( электричество и холодное водоснабжение) и тепловой узел управления с автоматическим регулятором (тепло и ГВС) многоквартирного дома. Проведение энергетического обследования, изготовление и оформление энергопаспорта многоквартирного дома. В цену договора подряда входят так же изготовление проектно-сметной документации, технических условий и проведение экспертизы. | Кровля - в соответствии с проектно- сметной документацией заказчика. Существующие стальные трубопроводы заменить на полипропиленовые трубы (далее ППР) соответствующего диаметра и для канализации( водоотведение) в подвале дома - П/Э Д 160мм. Узел учета тепловой энергии, обеспечивающий измерение и регистрацию расхода и параметров теплоносителя в соответствии с техническими условиями и схемой заказчика. |
| 7 | Капитальный ремонт многоквартирного дома № 81/1 по ул.Перова. пгт. Энем | капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, водоотведения многоквартирного дома. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов ( электричество и холодное водоснабжение) и тепловой узел управления с автоматическим регулятором (тепло и горячее водоснабжение) многоквартирного дома. Проведение энергетического обследования, изготовление и оформление энергопаспорта многоквартирного дома. В цену договора подряда входят так же изготовление проектно-сметной документации, технических условий и проведение экспертизы. | Существующие стальные трубопроводы заменить на полипропиленовые трубы (далее ППР) соответствующего диаметра и для канализации( водоотведение) в подвале дома - П/Э Д 160мм. Узел учета тепловой энергии, обеспечивающий измерение и регистрацию расхода и параметров теплоносителя в соответствии с техническими условиями и схемой заказчика. |
| 8 | Капитальный ремонт многоквартирного дома № 12 г по ул. Чкалов, пгт.Энем | капитальный ремонт шатровой кровли, капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения многоквартирного дома. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов ( электричество и холодное водоснабжение) и тепловой узел управления с автоматическим регулятором (тепло и ГВС) многоквартирного дома. Проведение энергетического обследования, изготовление и оформление энергопаспорта многоквартирного дома. В цену договора подряда входят так же изготовление проектно-сметной документации, технических условий и проведение экспертизы. | Существующие стальные трубопроводы заменить на полипропиленовые трубы (далее ППР) соответствующего диаметра, канализация – П/Э Д110мм. Узел учета тепловой энергии, обеспечивающий измерение и регистрацию расхода и параметров теплоносителя в соответствии с техническими условиями и схемой заказчика. |
| 9 | Капитальный ремонт многоквартирного дома № 15 по ул.Чкалова, пгт. Энем. | капитальный ремонт шатровой кровли, капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения многоквартирного дома. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов ( электричество и холодное водоснабжение) и тепловой узел управления с автоматическим регулятором (тепло и ГВС) многоквартирного дома. Проведение энергетического обследования, изготовление и оформление энергопаспорта многоквартирного дома. В цену договора подряда входят так же изготовление проектно-сметной документации, технических условий и проведение экспертизы. | Существующие стальные трубопроводы заменить на полипропиленовые трубы (далее ППР) соответствующего диаметра и для канализации( водоотведение) в подвале дома - П/Э Д 160мм. Узел учета тепловой энергии, обеспечивающий измерение и регистрацию расхода и параметров теплоносителя в соответствии с техническими условиями и схемой заказчика. |

1.2. Организатор конкурса: Администрация МО «Энемское городское поселение», пгт. Энем, ул. Чкалова 13каб. №6, тел. 8-87771-44-2-71, электронная почта admin_mo_egp@mail.ru, контактное лицо: Сихаджок Аслан Даутович.

1.3. Начальная (максимальная) цена договора подряда (в т.ч. НДС) и обеспечение заявки  по каждому лоту составляет:

| № лота | Начальная (максимальная) цена договора подряда, руб. | Заказчик | Обеспечение заявки, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.612.000 | ТСЖ «Союз».ИНН 0107019893, пгт. Энем, пер Ильницкого 6, Тел.сот. 8-960-48-53-260, председатель правления ТСЖ «Союз» Науменко Анна Ивановна. | 78.360 |
| 2 | 2.988.000 | ТСЖ «Ивушка».ИНН 0107017399, пгт. Энем, ул. Ильницкого 5, Тел.сот. 8-918-23-46-407 председатель правления ТСЖ «Ивушка» Бесленей Аминат Гучипсовна. | 89.640 |
| 3 | 737.000 | ТСЖ «Ивушка».ИНН 0107017399, пгт. Энем, ул. Ильницкого 5, Тел.сот. 8-918-23-46-407 председатель правления ТСЖ «Ивушка» Бесленей Аминат Гучипсовна. | 22.110 |
| 4 | 749.000 | ТСЖ «Ивушка».ИНН 0107017399, пгт. Энем, ул. Ильницкого 5, Тел.сот. 8-918-23-46-407 председатель правления ТСЖ «Ивушка» Бесленей Аминат Гучипсовна. | 22.470 |
| 5 | 5.350.250 | Управляющая организация ООО «Теплоэнерго» ИНН 0106010908, пгт. Энем, ул. Красная2, Тел. раб. 8-87771-42-830: директор ООО «Теплоэнерго» Савв Руслан Сафербиевич. | 160.507 |
| 6 | 5.653.000 | ТСЖ «Радуга». ИНН 0107019854, пгт. Энем, ул. Перова81, Тел.сот. 8-988-47-04-774 председатель правления ТСЖ «Радуга» Рыжих Роман Генадиевич. | 169.590 |
| 7 | 2.780.000 | ТСЖ «Радуга». ИНН 0107019854, пгт. Энем, ул. Перова81, Тел.сот. 8-988-47-04-774 председатель правления ТСЖ «Радуга» Рыжих Роман Генадиевич. | 83.400 |
| 8 | 2.304.000 | Управляющая организация ООО «Теплоэнерго» ИНН 0106010908, пгт. Энем, ул. Красная2, Тел. раб. 8-87771-42-830: директор ООО «Теплоэнерго» Савв Руслан Сафербиевич. | 69.120 |
| 9 | 7.417.800 | ТСЖ «Успех». ИНН 0107019861, пгт. Энем, ул. Перова81, Тел.сот. 8-928-84-34-562, председатель правления ТСЖ «Успех» Мурадова Светлана Халидовна | 222.534 |

1.4. Началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем опубликования и размещения на официальном сайте настоящего извещения о проведении конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день начала рассмотрения заявок 16.04. 2012 в 12 часов 00 минут

1.5. Место  приема  заявок и вскрытие конвертов: администрация МО «Энемское городское поселение», пгт. Энем, ул. Чкалова 13,каб. №6

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.6. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на сайте www.enems.ru не позднее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.

1.7.	Участники конкурса  предоставляют обеспечение заявки.

1.8.       Обеспечения заявки участники конкурса должны перечислить сумму в размере (3 % от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет: Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение»;  Р/с 40204810600000000038; Л/с 03763001150 в отделении по Тахтамукайскому р-ну  УФК по Республике Адыгея; ИНН 0107009052; КПП 010701001; БИК    047909001; адрес: 385132, Россия Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Энем, ул. Чкалова 13

1.9. Обеспечение исполнения договора в размере 3% от начальной (максимальной) цены договора подряда указанна в п.1.3 настоящей конкурсной документации.

1.10. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на сайте www.enems.ru в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.11. Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 3.4. к настоящей Конкурсной документации  в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Сихаджок Аслан Даутович, электронная почта admin_mo_egp@mail.ru, тел. 8-87771-44-2-71

- Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

3.	Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

3.1.	Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 3.1. к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

а) опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 3.2. к настоящей конкурсной документации;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3.3. к настоящей конкурсной документации;

в) документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);

г) документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и соответствие квалификационным требованиям;

д) организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению3.5. к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

е) нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

ж) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

з) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

и) оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

й) справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

к) копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, являются основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3 Представление документов, предусмотренных подпунктами «г-к» пункта 3.1. конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила своей актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка представляется организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

  - . Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

  - . Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано   лицом,        подписавшим       ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

- Обеспечение конкурсной заявки

  - Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки  в размере, указанном в пункте 1.3.

  - Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:

- участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

- участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

- участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

  - Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

- участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в срок 5 календарных дней с дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

- победителю конкурса – в срок 10 календарных дней с дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

- участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в срок 5 календарных дней с дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

- участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение 10 календарных дней с дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5. Обеспечение исполнения обязательств по договору

5.1. Подрядчик должен предоставить Заказчику обеспечение обязательств по договору в форме безотзывной банковской гарантии, либо договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств. Способ обеспечения исполнения договора выбирается Подрядчиком самостоятельно.

Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере, указанном в пункте 1.3.

5.2. В случае, если Подрядчиком избирается способ обеспечения исполнения договора в форме передачи денежных средств, то Подрядчик перечисляет денежную сумму, указанную в пункте 1.3,  на отдельный счет Заказчика, либо открывает вклад (депозит) в банковском либо кредитном учреждении с передачей права требования Заказчику. Обеспечение исполнения договора возвращается Подрядчику не позднее, чем через 28 рабочих дней после даты исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по договору.

В случае нарушения Подрядчиком своих (всех, нескольких, одного) обязательств по договору обеспечение исполнения договора обращается в доход Заказчика в безакцептном порядке.

5.3. В случае, если Подрядчиком избирается способ обеспечения исполнения договора в форме безотзывной банковской гарантии, то Подрядчик предоставляет безотзывную банковскую гарантию на сумму, указанную в пункте 1.3. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также содержать ссылку на договор, путем указания Стороны договора, названия предмета и ссылки на основание заключения договора, указанное в преамбуле договора. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по договору, Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента нарушения Подрядчиком обязательств по договору направляет в банк, выдавший гарантию, требование об уплате денежной суммы по безотзывной банковской гарантии.

5.4. В случае, если Подрядчиком избирается способ обеспечения договора в форме договора поручительства, то  Подрядчик предоставляет договор поручительства на сумму, указанную в пункте 1.3. По договору поручительства поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны  превышать размер поручительства не менее чем в три раза;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать размер поручительства не менее чем в два раза;

3) стоимость основных средств поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства.

Соответствие поручителя вышеуказанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за отчетный год, предшествующий последнему отчетному году. 	Договор может быть заключен только после предоставления Подрядчиком одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, копий документов, подтверждающих полномочия поручителя на осуществление указанных действий, копии учредительных документов поручителя.

5.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней представить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения обязательств по договору в размере и на условиях, предусмотренных настоящим разделом.

5.6. Обеспечение исполнения обязательств по Договору представляется Подрядчиком Заказчику в течение 10 календарных дней с даты подписания Сторонами Договора.

6.	Процедура проведения конкурса

6.1.	Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

6.2.	Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

6.3.	После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе является несоответствие конкурсной заявки требованиям конкурсной документации, в том числе:

- отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

- предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

- несоответствие участника требованиям, установленным разделом 2 настоящей конкурсной документации;

- превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

- предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений, а также в случае, если предложенная участником в конкурсной заявке цена договора подряда (с учетом используемой системы налогообложения) меньше начальной (максимальной) цены договора, указанной в конкурсной документации, на 20 и более процентов.

6.4.	В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

6.5.	Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно разделу 7 настоящей конкурсной документации.

7.	Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

7.1.	Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

- цена договора: максимальное количество баллов - 60;

- cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

- квалификация участника: максимальное количество баллов – 20.

7.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)	опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)	квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)	соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г)	участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);

7.3.	Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

  - Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

7.4.1. Ранжирование заявок по критериям «цена договора» (с учетом льгот, предусмотренных разделом 7 настоящей конкурсной документации) и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

7.4.2.	Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1  настоящей конкурсной документации.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критериям "Цена договора" и "Срок выполнения работ"

| N | Критерий | Максимальное количество баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Цена договора | 60 | 1 | 60 |
|  |  |  | 2 | 55 |
|  |  |  | 3 | 50 |
|  |  |  | 4 | 45 |
|  |  |  | 5 | 40 |
|  |  |  | 6 | 35 |
|  |  |  | 7 | 30 |
|  |  |  | 8 | 25 |
|  |  |  | 9 | 20 |
|  |  |  | 10 | 15 |
|  |  |  | 11 | 10 |
|  |  |  | 12 | 5 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |
| II | Срок выполнения работ | 20 | 1 | 20 |
|  |  |  | 2 | 18 |
|  |  |  | 3 | 16 |
|  |  |  | 4 | 14 |
|  |  |  | 5 | 12 |
|  |  |  | 6 | 10 |
|  |  |  | 7 | 8 |
|  |  |  | 8 | 6 |
|  |  |  | 9 | 4 |
|  |  |  | 10 | 3 |
|  |  |  | 11 | 2 |
|  |  |  | 12 | 1 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |

7.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию "квалификация участника" в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия "Квалификация"

| N | Подкритерии | Показатель подкритерия (ед.) | Количество штрафных баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год) | Более 2 | 0 |
|  |  | 1 | 5 |
|  |  | 0 | 10 |
| 2 | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***) | 2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2 лет | 0 |
|  |  | 2 и более с опытом работы более 5 лет | 5 |
|  |  | остальных случаях | 10 |
| 3 | Количество случаев нарушения надлежащего производства работ за последние 2 года, приведших к ущербу собственников помещений в многоквартирных домах**** | 0 | 0 |
|  |  | 1 | 5 |
|  |  | 2 и более | 10 |
| 4 | Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении обязательств по договорам подряда за последние 2 года | 0 | 0 |
|  |  | 1 | 5 |
|  |  | 2 и более | 10 |

* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10 % от первоначально установленных договором подряда.

** Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

В таблице 2 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

7.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

7.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

8. Льготы отдельным категориям участников.

8.1. При ранжировании участников конкурса по критерию "Цена договора" участникам, предусмотренным пунктами 8.2., 8.3. настоящей конкурсной документации, предоставляется льгота. Данная льгота заключается в том, что при ранжировании используется цена договора, уменьшенная на 5 % от цены договора, предложенной участником. При этом в случае победы участника в конкурсе договор подряда заключается с ним по цене, указанной в конкурсной заявке.

8.2. Указанная в пункте 8.1. настоящей конкурсной документации льгота предоставляется участникам конкурса, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Чтобы воспользоваться льготой участник должен указать в соответствующей графе заявки, что он является микропредприятием, малым предприятием или средним предприятием и приложить подтверждающие документы (средняя численность работников за предшествующий календарный год, размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость).

8.3. Указанная в пункте 8.1 настоящей конкурсной документации льгота так же предоставляется участникам конкурса, являющимся местными участниками.

Местным участником признается организация, зарегистрированная в Тахтамукайском  районе , в котором расположен объект капитального ремонта. Для того, чтобы воспользоваться льготой, участник должен указать в соответствующей графе заявки, что он является местным участником.

8.4. Пересчет цен предложений участников, подтвердивших свое право на льготу, осуществляется конкурсной комиссией в ходе оценки заявок, и подсчет баллов по критерию "Цена договора" производится с учетом произведенного пересчета. Если участник имеет право на льготу по двум основаниям, пересчет осуществляется с использованием суммы процентов.

Приложение 3.1

к Конкурсной документации

по проведению конкурса  для выполнения работ

по капитальному ремонту многоквартирных домов

с использованием средств, предоставляемых

в соответствии с  Федеральным законом

от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия                                                 реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

жилищного фонда муниципального образования   «Энемское городское поселение» в 2012году.

Заявка
на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1. Участник:

| 1.1. Наименование юридического лица |  |
| --- | --- |
| 1.2. ИНН |  |
| 1.3. Юридический адрес |  |
| 1.4. Фактический адрес |  |
| 1.5. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6. Контактное лицо |  |

2. Электронный адрес участника ______________________________________________

3. Участник ________________________________________________________________

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия плательщиком налога на добавленную стоимость.

4. Участник ___________________________ выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно Перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624.

5. Право на льготы

5.1. Участник является ______________________________________________________

(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)

| Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Средняя численность работников за предшествующий календарный год | человек |  |
| Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость | рублей |  |
| Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год | рублей |  |

5.2. Участник является местным предприятием и имеет право на льготу

________________________________________________________________

(да / нет)

6. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

7. Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

8. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

| N | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | Рубли |  |
| 2. | Срок выполнения работ | Календарные дни с даты начала работ |  |

9. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация"

| N | Наименование | Ед. изм. | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опыт работы, в том числе: | шт. |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (неподтвержденных документально) |  |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами |  |  |
| 2 | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе: | человек |  |
|  | с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет |  |  |
|  | - с опытом работы более 5 лет |  |  |
| 3 | Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | шт. |  |
| 4 | Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела) | шт. |  |

- 10.  Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

- ___________________________________________________________ рублей,

- ________________________________________________________________

- (дата, номер платежного поручения)

- 11. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

- ________________________________________________________________________(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

- 12.    Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

- документы, предусмотренные подпунктами г - к пункта 3.1. конкурсной документации.

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 3.2

к Конкурсной документации

по проведению конкурса  для выполнения работ

по капитальному ремонту многоквартирных домов

с использованием средств, предоставляемых

в соответствии с  Федеральным законом

от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия                                                 реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

жилищного фонда муниципального образования   «Энемское городское поселение» в 2012году.

Опись
входящих в состав заявки документов

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают

| Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- |

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3.3.

к Конкурсной документации

по проведению конкурса  для выполнения работ

по капитальному ремонту многоквартирных домов

с использованием средств, предоставляемых

в соответствии с  Федеральным законом

от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия                                                 реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

жилищного фонда муниципального образования   «Энемское городское поселение» в 2012году.

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________

Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью ________________________________________________

(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),

действующего на основании ____________________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3.4.

к Конкурсной документации

по проведению конкурса  для выполнения работ

по капитальному ремонту многоквартирных домов

с использованием средств, предоставляемых

в соответствии с  Федеральным законом

от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия                                                 реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

жилищного фонда муниципального образования   «Энемское городское поселение» в 2012году.

Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Договор N _______ на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

"____" ___________ 20__ года

________________________________________________________________

_____________________________________________________ ________,

(полное наименование заказчика)

в лице ____________________________________________________________,

действующего на основании ____________________________________ (далее - Заказчик) с одной стороны и _______________________________________________________________

________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

в лице _____________________________________________________________________,

действующего на основании ________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем "Стороны" заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее - объект), расположенного по адресу:

_____________________________________ в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет ___________________________ рублей, в том числе НДС ______________________________________________ рублей.

Стоимость по видам работ составляет:

___________________________________________________________ рублей,

(вид работ)

____________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

___________________________________________________________ рублей.

(вид работ)

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является __________________________

N __________ от "___" ________ 20__ г.

Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является договор страхования риска ответственности за нарушение Договора. Подрядчик обязан представить Заказчику договор страхования риска ответственности за нарушение Договора в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами..

Статья 3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере _____ % от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора в сумме _________________________________ рублей выплачивается в ______ дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в _____ дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, представить представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

Статья 4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ: не позднее "____" ______________ 20___ года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора.

4.2. Срок окончания работ не позднее: "____"______________20___года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

Статья 5. Заказчик

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Передать в работу Подрядчику по акту объект в течение __________ дней со дня подписания Договора Сторонами.

5.1.2. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 6. Подрядчик

6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1.

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 7. Выполнение работ

7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.

Полномочным представителем Заказчика является:

____________________________________________________________________ ________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

____________________________________________________________________ ________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации.

7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).

7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ.

7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2.

7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика.

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 года N 70 "Организация строительства".

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50 % стоимости всех работ по Договору.

7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) - "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий" (в редакции изменений N 1, утв. приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17 - 16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2. Гарантийный срок составляет 48 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

Статья 10. Ответственность сторон

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7) представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 11. Внесение изменений в техническую документацию

11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.

11.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1 дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 13. Порядок расторжения Договора

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

13.1.1. Если в течение 10 календарных дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора.

13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте 4.1 настоящего Договора даты начала работ.

13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 14. Разрешение споров

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 15. Особые условия

15.1. _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

Статья 16. Прочие условия

16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Статья 17. Приложения к настоящему Договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

N 1. _______________________________________________________________________

N 2. _______________________________________________________________________

N 3. _______________________________________________________________________

N 4. _______________________________________________________________________

N 5. _______________________________________________________________________

Статья 18. Местонахождение и реквизиты сторон

18.1. Заказчик: ______________________________________________________________

Местонахождение: ___________________________________________________________

Реквизиты: __________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ________

18.2. Подрядчик: _____________________________________________________________

Местонахождение: ___________________________________________________________

Реквизиты: __________________________________________________________________

Подписи сторон

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| "_____" ____________ 20____ г. | "_____"___________ 20__ г. |
| М.П. | М.П. |

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3.5.

к Конкурсной документации

по проведению конкурса  для выполнения работ

по капитальному ремонту многоквартирных домов

с использованием средств, предоставляемых

в соответствии с  Федеральным законом

от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия                                                 реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

жилищного фонда муниципального образования   «Энемское городское поселение» в 2012году

Сведения 
о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы не менее 5 лет

| N | ФИО | Должность в организации | Стаж работы в отрасли | Стаж работы в компании | Название учебного заведения и год окончания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Итого:

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

___________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

2. Копия диплома в количестве ____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать